Departamento de Electronica y Automatizacion (DCCO)

Carrera de Ciencias Exactas

MDSW Software

Contenido

Introducción	6

Planteamiento del trabajo	6

Sistema de Objetivos	6

Alcance	7

Marco Teórico	7

Ideas a Defender	7

Resultados Esperados	8

Viabilidad(Ej.)	8

  - Conclusiones	10

  - Recomendaciones	10

Perfil del Proyecto

Presentado por: Peña Cabezas Erik

Freire Martínez Francisco

(Grupo 5)

Tutor académico: Ing. Jenny A Ruiz R

Ciudad: Quito-Ecuador Fecha: 12/05/2026

# Introducción

# Perder u olvidar las llaves es una situación muy común que le puede pasar a cualquier persona. Esto suele causar estrés, pérdida de tiempo e incluso retrasos en las actividades diarias. Por esta razón, es importante desarrollar soluciones tecnológicas que ayuden a resolver este tipo de problemas de una manera sencilla y práctica. Antes de crear el programa, se realizó un análisis de las necesidades del usuario mediante herramientas como entrevistas y la matriz de usuario, ya que estas permiten conocer lo que realmente espera el cliente y convertir esas ideas en los requisitos que tendrá el sistema (Sommerville, 2011).

# Como solución, este proyecto propone el desarrollo de un programa en lenguaje C utilizando el entorno Code::Blocks. El software simula un sistema localizador de llaves que, al presionar un botón, activa una alarma sonora para ayudar al usuario a encontrar el objeto perdido. Con este proyecto se busca ofrecer una alternativa simple, funcional y fácil de utilizar, demostrando cómo la programación puede aportar soluciones a problemas cotidianos y mejorar la experiencia de las personas (Joyanes Aguilar, 2020).

# Planteamiento del trabajo

Formulación del problema

La pérdida frecuente de las llaves es un problema que muchas personas enfrentan en su vida diaria. Esta situación puede generar estrés, hacer que se pierda tiempo y afectar el desarrollo normal de las actividades cotidianas. A través de entrevistas y una matriz de usuario, se identificó que muchas personas no cuentan con una herramienta sencilla y accesible que les ayude a encontrar sus llaves cuando las extravían. Por ello, se vio la necesidad de desarrollar una solución práctica que contribuya a disminuir este problema.

Justificación

La realización de este proyecto se justifica porque muchas personas suelen perder sus llaves en algún momento, lo que les hace perder tiempo, generar estrés y retrasar sus actividades diarias. Por esta razón, se plantea desarrollar un software que ayude a localizar las llaves mediante una alerta sonora, ofreciendo una solución sencilla, práctica y de fácil uso. Además, este proyecto permite poner en práctica los conocimientos adquiridos en programación utilizando el lenguaje C y el entorno Code::Blocks, demostrando que con herramientas básicas es posible crear soluciones útiles para problemas de la vida cotidiana. De esta manera, se busca evidenciar que la tecnología puede utilizarse para mejorar la calidad de vida de las personas a través de aplicaciones simples y de bajo costo (Joyanes Aguilar, 2020).

# Sistema de Objetivos

Objetivo General

Desarrollar un programa en lenguaje C, utilizando el entorno Code::Blocks, que ayude a las personas a encontrar sus llaves mediante una alerta sonora, facilitando su búsqueda cuando se extravíen.

Objetivos Específicos (03)

- Conocer las necesidades de los usuarios sobre la pérdida de llaves mediante entrevistas y una matriz de usuario para identificar los requerimientos del programa.

- Crear un programa en lenguaje C que simule un sistema de localización de llaves utilizando una alerta sonora para ayudar al usuario a encontrarlas.

- Comprobar el funcionamiento del programa realizando pruebas que permitan verificar que cumple con su propósito y responde a las necesidades planteadas.

# Alcance

# La implementación de este software tiene como finalidad ayudar a las personas a encontrar sus llaves de una manera más rápida, reduciendo el tiempo que normalmente se emplea en buscarlas y evitando los inconvenientes que esto puede ocasionar en las actividades diarias. Este proyecto se limita al desarrollo de un programa en lenguaje C utilizando el entorno Code::Blocks, donde se simula un sistema de localización mediante una alerta sonora. Su alcance se centra en demostrar que, con herramientas básicas de programación y tomando en cuenta las necesidades de los usuarios, es posible desarrollar una solución sencilla, funcional y de bajo costo para resolver un problema común de la vida cotidiana (Joyanes Aguilar, 2020).

# Marco Teórico

Para nuestro proyecto, usamos un par de herramientas clave que nos hacen el trabajo más fácil:

# PSeInt: Se utilizó al inicio del proyecto para elaborar el pseudocódigo y organizar la lógica del programa. Esto permitió analizar y corregir el funcionamiento del algoritmo antes de escribir el código en lenguaje C, facilitando el desarrollo del software.

# Code::Blocks: Se empleó como entorno de desarrollo para programar en lenguaje C, ya que ofrece las herramientas necesarias para escribir, compilar, depurar y ejecutar el programa. Su uso permitió desarrollar el sistema de manera organizada y comprobar que su funcionamiento fuera el esperado.

# Arduino: Se utilizó como la plataforma de hardware del proyecto, ya que permite conectar los componentes electrónicos y hacer posible el funcionamiento del sistema. Ya que se recibe la señal del botón y se activa el buzzer, que emite el sonido para ayudar al usuario a localizar las llaves extraviadas.

# Metodología (Marco de trabajo 5W+2H)

| ¿QUÉ? | ¿CÓMO? | ¿QUIÉN? | ¿CUÁNDO? | ¿POR QUÉ? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Un sistema sonoro para la localización de llaves físicas. | Utilizando Code::Blocks para diseñar el código, asegurándonos de que el sistema emita el sonido deseado. | Los encargados del grupo 5, nos encargaremos de que el código funcione. | A lo largo del tiempo establecido nos vamos a enfocar en que el código funcione perfecto y sea súper sencillo de utilizar al ejecutarlo. | Para que nuestro cliente tenga un sitio seguro y fácil de manejar al momento de entrar sin los líos. |

Tabla 1 Marco de trabajo 5W+2H

# Ideas a Defender

# Desarrollar  una solución para la localización de llaves.

# Diseñar  un programa sencillo y funcional.

# Uso de herramientas adecuadas para el desarrollo del sistema.

# Optimización del tiempo de búsqueda de las llaves.

# Desarrollo del proyecto mediante una planificación organizada.

# Implementación de una solución de bajo costo y fácil acceso.

# Resultados Esperados

- Un programa en lenguaje C, desarrollado en Code::Blocks, que funcione correctamente y cumpla con los objetivos del proyecto.

- Una lógica de programación clara y organizada, diseñada y comprobada previamente en PSeInt.

- Un sistema que permita al usuario encontrar sus llaves en menos tiempo y reducir los inconvenientes causados por su pérdida.

- Una solución desarrollada de acuerdo con las necesidades identificadas durante las entrevistas realizadas a los usuarios.

# Viabilidad(Ej.)

| Cantidad | Descripción | Valor Unit ario (US D) | Valor Total (USD ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Equipo en casa |  |  |
| 1 | Laptop ASUS 13354U / 16gb RAM / 477 GB SSD | 500 | 500 |
| 2 | Laptop DELL 10850U / 16gb RAM / 238 GB SSD | 320 | 320 |
|  | Software |  |  |
| 1 | Sistema operativo Windows 11 HOME | 140 | 140 |
| 1 | Sistema operativo Windows 11 HOME | 140 | 140 |
| 1 | Visual Studio Code | 0 | 0 |
| 1 | Docker | 0 | 0 |
| 1 | FileZilla | 0 | 0 |
|  |  | TOTAL | 1060 |

Tabla 2 Presupuesto del proyecto

  - Humana

    - Tutor Empresarial Tatiana Jama

      - Responsabilidades

        - Otorgar la información del problema.

        - Verificar si el código realiza lo pedido.

    - Tutor Académico Ing. Jenny Ruiz

- Responsabilidades

- Guiar al estudiante sobre el Compilador, su uso.

- Enseñar sobre las estructuras en lenguaje en C

    - Estudiantes

      - Responsabilidades

        - Aplicar lo enseñado por el Ing a cargo.

        - Desarrollar el código planteado.

  - Tecnológica

    - Hardware

|  | Requisitos mínimos | Disponibilidad |
| --- | --- | --- |
| Memoria RAM | 16 GB de RAM | Alta |
| Almacenamiento | 477 GB de espacio de almacenamiento | Alta |

Tabla 3 Requisitos de Hardware

    - Software

|  | Requisitos mínimos | Disponibilidad |
| --- | --- | --- |
| Sistema Operativo | Se recomienda Windows 10 u 11, macOS 10.10 o Ubuntu 16 | Alta |
| IDE | Es recomendable Visual Studio Code debidoa su conexión con FTP, sin embargo, cualquier IDE con esta funcionalidad funciona. | Alta |

Tabla 4 Requisitos de Software

### Conclusiones

  El desarrollo de este proyecto permitió crear un sistema capaz de ayudar a localizar llaves extraviadas mediante una alerta sonora, ofreciendo una solución sencilla y útil para un problema cotidiano.

  La integración de PSeInt, Code::Blocks y Arduino hizo posible diseñar, programar e implementar un sistema que cumplió con los objetivos establecidos y funcionó de manera adecuada.

  Las entrevistas realizadas permitieron conocer las necesidades de los usuarios, lo que ayudó a desarrollar un sistema más práctico y enfocado en resolver el problema de la pérdida de llaves.

### Recomendaciones

### Mejorar el código agregando más validaciones para evitar errores cuando el usuario ingrese datos incorrectos.

### Organizar el programa en funciones para facilitar su lectura, mantenimiento y futuras modificaciones.

### Incluir comentarios claros en las partes más importantes del código para que sea más fácil de comprender y actualizar.

### Realizar pruebas periódicas del programa para verificar su correcto funcionamiento y corregir posibles errores antes de implementar nuevas funciones.

.

## Planificación para el Cronograma:

Debe insertar una imagen clara y legible de la planificación del proyecto a desarrollar.

| # | TAREA | INICIO | FIN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identificación y análisis del problema | 20/03/2026 | 25/03/2026 |
| 2 | Definición de los objetivos | 26/03/2026 | 26/03/2026 |
| 3 | Marco teorico | 09/04/2026 | 09/04/2026 |
| 4 | Documentacion(primer avance) | 28/05/2026 | 29/05/2027 |
| 5 | Diseño del Sistema y Desarrollo del codigo | 08/06/2026 | 11/06/2026 |
| 6 | Revison previa a presentacion | 04/07/2026 | 05/07/2026 |
| 7 | Pruebas del sistema y corrección de errores | 08/07/2026 | 08/07/2026 |
| 8 | Fin del Informe | 17/07/2026 | 17/07/2026 |

Tabla 5 Cronograma del proyecto.

## Referencias

# Bibliografía

# Deitel, P., & Deitel, H. (2014). Cómo programar en C/C++ y Java (4.ª ed.). Pearson Educación.

# Joyanes Aguilar, L. (2020). Fundamentos de programación: Algoritmos, estructuras de datos y objetos (5.ª ed.). McGraw-Hill Education.

Monk, S. (2017). Programación de Arduino: Guía de inicio con bocetos (2.ª ed.). McGraw-Hill Education.

12

## Anexos. Anexo I. Crono

Anexo II. MTZ de Historias de Usuarios

13